**Projeto Judocas - Cronograma**

**10/09/2019 - ENTREGA 1 (PARCIAL) - FINALIZADO**

**- Gerência de configuração:**

- Criação de um repositório no Github, armazenamento do código fonte e documentação correspondente: <https://github.com/gdleite/judocas> (Feito)

**- Execução das atividades e entrega dos artefatos de apoio:**

- Criação de um quadro de tarefas no Trello

- Cronograma (Insuficiente)

- Documentação (Insuficiente)

**- Implementação dos requisitos funcionais:**

- O primeiro commit com os modelos já escritos e possibilitando o cadastro de alunos (com alguns atributos simplificados) foi feito no dia 18/08/19. Essa versão já contava com a integração do EntityFramework.Core e o banco SQL Server rodando localmente (Feito)

- Implementação da classe Alunos, pode-se visualizar e criá-los (Feito)

- Implementação da classe Professores, pode-se visualizar e criá-los (Feito)

- Banco de dados SQL Server operando localmente (Feito)

**- Atividades de qualidade de software e suas evidências:**

**-** Decisões de implementação (Feito)

- Documentação de qualidade e evidências (Não Feito no Prazo)

**- Atividades de testes de software e suas evidências:**

**-** Realização de testes de caixa-preta ao longo da implementação

- Código controller de testes que possibilita testes na criação, edição e consulta de alunos e professores. (Parcialmente Completo)

- Documentação de testes e evidências (Não Feito no Prazo)

**01/10/2019 - ENTREGA 2 (PARCIAL) - FINALIZADO**

**- Gerência de configuração:**

- Organização do uso do repositório no Github <https://github.com/gdleite/judocas>, no que toca a disposição de *branches* e *merge*. (Feito Parcialmente)

**- Execução das atividades e entrega dos artefatos de apoio:**

- Composição do Cronograma (Feito)

- Composição da Documentação (Feito Parcialmente)

- Documentação organizada no Google Docs (Feito)

**- Implementação dos requisitos funcionais:**

- Implementação das classes restantes (avançado para completo) (Feito Parcialmente, faltam classes)

- Amostra da navegação (front-end) em html/css (Feito Parcialmente)

- Amostra do deploy em nuvem (Não Feito no Prazo)

- Amostra do deploy automático (Não Feito no Prazo)

**- Atividades de qualidade de software e suas evidências:**

- Composição da Documentação de qualidade e evidências (Feito Parcialmente)

**- Atividades de testes de software e suas evidências:**

- Composição da Documentação de testes e evidências (Feito Parcialmente)

- Amostra do Código controller de testes que possibilita testes na criação, edição e consulta de alunos e professores. (Não Feito no Prazo)

**22/10/2019 - ENTREGA 3 (PARCIAL) - EM DESENVOLVIMENTO**

**- Gerência de configuração:**

- Deploy em nuvem automatizado do conteúdo do repositório (avançado para completo) (Feito Parcialmente)

- Inclusão da documentação no repositório (Feito)

**- Execução das atividades e entrega dos artefatos de apoio:**

- Atualização do Cronograma (Feito)

- Documentação de Evidências de Qualidade (Feito Parcialmente)

- Adoção de Roteiro de Testes (Feito)

**- Implementação dos requisitos funcionais:**

- Implementação das classes restantes (completo) (Feito Parcialmente)

- Navegação (front-end) em html/css (avançado para completo) (Feito Parcialmente)

- Deploy em nuvem (avançado para completo) (Feito Parcialmente)

- Deploy automático (avançado para completo) (Feito Parcialmente)

**- Atividades de qualidade de software e suas evidências:**

- Atualizar Documentação de qualidade e evidências

**- Atividades de testes de software e suas evidências:**

- Atualizar Documentação de testes e evidências (Feito)

**10/11/2019 - ENTREGA 4 (FINAL)**

**- Gerência de configuração:**

- Deploy em nuvem automatizado do conteúdo do repositório (completo)

**- Execução das atividades e entrega dos artefatos de apoio:**

- Cronograma finalizado e devidamente cumprido

- Entrega da versão completa do sistema

**- Implementação dos requisitos funcionais:**

- Navegação (front-end) em html/css (completo)

- Deploy em nuvem (completo)

- Deploy automático (completo)

**- Atividades de qualidade de software e suas evidências:**

- Finalizar Documentação de qualidade e evidências

- Qualidade do programa garantida por testes automatizados

**- Atividades de testes de software e suas evidências:**

- Finalizar Documentação de testes e evidências

- Qualidade do programa garantida por testes automatizados